藤岡市建設工事の監督に関する規程

（趣旨）

第１条　この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、藤岡市が発注する建設工事（以下「工事」という。）の適正かつ円滑な実施を推進するため、その監督について、必要な事項を定めるものとする。

（監督の基本原則）

第２条　監督員は、工事の監督に当たっては、厳正かつ公平を旨とし、常に工事現場の状況を把握するとともに、設計書、図面及び仕様書並びに請負契約書及び請負契約約款その他関係法令等に基づいて、当該工事の監督に当たらなければならない。

（監督の体制）

第３条　市長は、藤岡市契約規則（平成１１年規則第２号）第４０条第１項の規定により、職員に命じ工事の監督をする場合は、総括監督員及び主任監督員を置くものとする。

２　前項の規定にかかわらず、当初設計金額（消費税及び地方消費税を含む。）が１３０万円以下の場合は、総括監督員を置かないことができるものとし、総括監督員を置かない場合における主任監督員は、次条に規定する総括監督業務及び主任監督業務のそれぞれを併せて担当するものとする。

（監督業務）

第４条　監督員が行う監督業務は、次のとおりとする。

(1)　総括監督業務

ア　契約の履行についての受注者に対する必要な指示、承諾又は協議（重要なものに限る。）の処理

イ　主任監督員が作成した設計図、仕様書その他の契約関係図書（以下「契約図書」という。）に基づく工事の実施のための詳細図等及び受注者が作成したこれらの図書の承諾

ウ　契約図書に基づく工程の管理、立会い、工事の実施状況の検査及び工事材料の試験又は検査の実施で重要なものの処理

エ　関連する２以上の工事に係る工程等の調整の処理

オ　工事の内容の変更、一時中止又は打切りの必要があると認めた場合における当該措置を必要とする理由その他必要と認める事項の契約担当者等に対する報告

カ　主任監督員に対する指揮監督及び主任監督業務の掌理

キ　その他総括監督員が必要と認める事項の処理

(2)　主任監督業務

ア　契約の履行についての受注者に対する必要な指示、承諾又は協議で軽易なものの処理

イ　契約図書に基づく工事の実施のための詳細図等の作成及び交付

ウ　契約図書に基づく工程の管理、立会い、工事の実施状況の検査及び工事材料の試験又は検査の実施（重要なものを除く。）

エ　工事の内容の変更、一時中止又は打切りの必要があると認めた場合における当該措置を必要とする理由その他必要と認める事項の総括監督員に対する報告

オ　その他総括監督員が指示する事項の処理

（監督員の指定基準）

第５条　総括監督員には、当該工事の担当係長を指定するものとする。

２　主任監督員には、当該工事の担当係長又は担当係員を指定するものとする。なお、主任監督員に担当係長を指定した場合は、総括監督員を兼ねることができる。

３　市長は、技術的条件を勘案し、特に必要があると認める場合は、第１項及び前項の規定にかかわらず、監督適任者を監督員として別に指名することができる。

附　則

この規程は、令和３年４月１日から施行する。

附　則

この規程は、令和４年２月１日から施行する。